## Slide 1
GCP DataGovern
Governança, Gestão e Qualidade dos Dados

## Slide 2
Definição do Problema
Proposta de solução
To Be
Ações
Detalhamento de Ações
DI CE
ÍN

## Slide 3
Definição do Problema
O ambiente atual está desorganizado, com processos e procedimentos SQL criados sem uma padronização formal. Isso gera dificuldades em termos de governança, escalabilidade, rastreabilidade e qualidade dos dados.
100+ tabelas e 40+ procedures
Procedures críticas não podem ser desligadas
Procedures não padronizadas
Falhas Operacionais
Escalabilidade Limitada
Custos Elevados
Riscos de Segurança e Compliance
Dificuldade de Rastreamento
Manutenção Complexa
Redundância e Inconsistência
Dependência de Conhecimento Individual
Cenário Atual
Riscos

## Slide 4
Proposta de solução
Implementação de plano com boas práticas de estruturação do ambiente e melhoria dos processos visando garantir a governança, gestão e qualidade dos dados
Melhoria na qualidade dos dados
Monitoramento e rastreamento eficiente
Solução
Principais Ganhos
Escalabilidade e eficiência
Segurança e compliance
Redução dos custos a longo prazo
Maior Agilidade no Desenvolvimento

## Slide 5
To Be - Stack de dados na GCP (100% cloud native)

## Slide 6
Detalhamento de Ações
Definir a arquitetura das camadas de dados(raw, prepared, curated) e segregação entre gerências.
Etapa 1 - Avaliação e Planejamento – 8 Semanas
1.
3.
4.
Documentação de processos críticos, identificação de dependências e stakeholders
Identificação de inconsistências e possíveis vulnerabilidades
2.
Bussiness case para Refatoração das Procedures
Etapa 2 - Implementação de Governança – 12 Semanas
Controle de Acessos por IAM (Identity and Access Management) e VPC Service Controls
6.
Definir e configurar BigQuery Reservations para cada gerência
Separação dos dados em camadas (raw, prepared, curated)
5.
7.
Equipe do Projeto: Especialista de Dados, Engenheiro de Dados, Arquiteto de Dados

## Slide 7
Detalhamento de Ações
Refatorar e migrar as procedures críticas com alta disponibilidade
Implementação de dashboard de Monitoramento de Pipelines
9.
Padronizar os processos de cada gerência
8.
10.
11.
Otimizar pipelines e tabelas
Treinar as equipes de analistas nas novas práticas e no monitoramento via dashboards
12.
13.
Revisão do controle de orçamento e dashboards de desempenho
Etapa 3 - Padronização e Migração – 12 Semanas
Etapa 4 - Otimização e Entrega Final – 12 Semanas